# BRIEFING DE PROYECTO

Proyecto: Desarrollo Plataforma E-Commerce

## Descripción General:

Desarrollo de una plataforma de comercio electrónico completa con carrito de compras, sistema de pagos y panel de administración.

## Tareas Principales:

1. Análisis y Diseño de Arquitectura

Duración: 3 días laborables

- Diseño de base de datos (1.5 días)

- Arquitectura REST API (1.5 días)

2. Desarrollo Frontend

Duración: 5 días laborables

- Setup React y componentes (1 día)

- Página de productos y carrito (2 días)

- Formulario de checkout (2 días)

3. Desarrollo Backend

Duración: 6 días laborables

- API de productos (1.5 días)

- Sistema de carrito (1.5 días)

- Integración de pagos Stripe (2 días)

- Autenticación y usuarios (1 día)

4. Testing y QA

Duración: 3 días laborables

- Testing unitario (1 día)

- Testing integración (1 día)

- Testing de carga y bugs finales (1 día)

5. Deployment y Documentación

Duración: 2 días laborables

- Configuración de servidor (1 día)

- Documentación API y manual usuario (1 día)

## Equipo:

- Arquitecto (Full Stack): 5 días

- Developer Frontend: 5 días

- Developer Backend: 6 días

- QA Engineer: 3 días

- DevOps: 2 días

## Presupuesto Estimado:

Presupuesto total: 45.000 EUR

Contingencia (15%): 6.750 EUR

## Hitos y Entregas:

- Semana 1: Diseño y arquitectura completados

- Semana 2-3: Frontend y Backend en desarrollo

- Semana 4: Testing y fixes

- Semana 5: Deployment en producción