Therefore™ online

Evolutivo — bloqueos y retención

Gestión de Bloqueos y Política de Retención Documental

Building center, s.a.

v2.0  ·  14 de abril de 2026

| Historial de Documento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Comentarios | Modificado por |
| 1.0 | 14.04.2026 | Aproximación inicial de esfuerzo (Draft 1) | JJ Jimenez Requena |
| 2.0 | 14.04.2026 | Revisión: 15 categorías, metodología prototipo + duplicación | JJ Jimenez Requena |

| Ficha de Documento |  |
| --- | --- |
| Título de Documento | Valoración de Servicios — Evolutivo Bloqueos y Política de Retención Documental |
| Fecha del documento | 14.04.2026 |
| Proyecto | Notifica Building Center — Evolutivo Gestión de Bloqueos y Retención |
| Autor del Documento | J J Jimenez Requena |
| Cliente | Building Center S.A. |
| Plataforma | Therefore™ Online (SaaS) |
| Categorías afectadas | 15 categorías de destino del proyecto Notifica |

Contenido

Confidencialidad	4

Clausulas adicionales	4

1.  Objeto y contexto	5

2.  Descripción de la solución	5

Campo «tiempo de Retención» en tabla maestra	5

Campo «fecha de tramitación» en las 15 categorías	5

Nueva categoría de custodia	5

15 nuevos WF de traslado a custodia	5

Modificación de los wf existentes en las 15 categorías	5

Políticas de retención	6

3.  Detalle de esfuerzo por bloque	7

4.  Estimación económica	7

Hitos de facturación	8

5.  Supuestos y condiciones	8

6.  Alcance excluido	8

# Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial, y se proporciona sólo para propósitos internos. Building Center SA (en adelante Building Center) está de acuerdo en que sólo revelará esta información a aquellos de sus empleados que sea necesario.

Además, Building Center se compromete a no revelar esta información, o cualquier parte de esta, a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de Canon España, S.A.U., de ahora en adelante Canon.

## Clausulas adicionales

Esta disposición no se aplicará a la información que sea pública, o se conozca legítimamente de otra fuente, que no sean Canon o cualquiera de sus filiales.

Por otra parte, Canon se compromete a mantener la confidencialidad de los datos contenidos en el futuro informe y a no publicarlos parcial o totalmente, o su cesión a terceros, sin el permiso previo por escrito de Building Center)

Copyright © Canon España S.A.U.  2026

# 1.  Objeto y contexto

El presente documento recoge una aproximación de esfuerzo en servicios profesionales de consultoría para la implantación del evolutivo de gestión de bloqueos y política de retención documental sobre el proyecto Notifica de Building Center S.A., actualmente en producción sobre la plataforma Therefore™ Online de Canon.

El evolutivo afecta a las 15 categorías de destino del proyecto Notifica y establece un modelo de custodia y retención para las notificaciones almacenadas en Therefore™, aplicando bloqueo de acceso pasados 6 meses desde la tramitación y eliminación entre 5 y 10 años según el tipo de notificación.

Aproximación de esfuerzo sujeta a revisión. El alcance definitivo se recogerá en el documento de Change Request firmado por ambas partes. Un aspecto clave a acordar en el análisis es el modelo de custodia: conservación hasta cumplir el plazo de retención, o posible eliminación anticipada de Therefore™ Online a los 2 años manteniendo el documento en archivo hasta su eliminación definitiva.

# 2.  Descripción de la solución

## Campo «tiempo de retención» en tabla maestra

Se añade un campo «Tiempo de Retención» (en años) a la tabla maestra existente de Tipos de Notificación. Este valor — entre 5 y 10 años según la tipología — sirve como referencia para todos los cálculos automáticos de plazo del sistema.

## Campo «fecha de tramitación» en las 15 categorías

Se añade el campo «Fecha de Tramitación» a cada una de las 15 categorías de destino actuales. Este campo es la referencia temporal desde la que se calculan todos los plazos: el bloqueo a 6 meses y la retención definitiva de 5 a 10 años. La incorporación se realiza configurando el campo en cada una de las categorías existentes).

## Nueva categoría de custodia

Se crea una nueva categoría de archivo en Therefore™ Online, de estructura idéntica a las categorías de destino actuales, con las siguientes características:

- Acceso en modo solo lectura para todos los usuarios habilitados. Ningún usuario puede modificar ni eliminar documentos directamente.

- Seguridad diferenciada respecto a las categorías de trabajo actuales.

- Políticas de retención automáticas configuradas por tipo de notificación, con eliminación al cumplirse el plazo establecido en la tabla maestra.

## 15 nuevos wf de traslado a custodia

Se crea un flujo de trabajo de traslado para cada una de las 15 categorías de destino. La metodología es eficiente: se desarrolla un WF prototipo completo y se duplica y adapta para las 14 categorías restantes (~10 minutos por duplicación). Cada WF:

- Detecta que han transcurrido 6 meses desde la «Fecha de Tramitación».

- Traslada el documento a la categoría de custodia.

- Actualiza el estado a «Bloqueado / En custodia».

- Registra el evento en el historial de auditoría.

## Modificación de los wf existentes en las 15 categorías

El WF existente de cada categoría se modifica para registrar la «Fecha de Tramitación» en el momento en que la notificación alcanza el estado «Tramitada», activando así el ciclo de cálculo de plazos.

## Políticas de retención

Una vez en la categoría de custodia, cada documento queda sujeto a la política de retención correspondiente a su tipo de notificación. La fecha de eliminación se calcula automáticamente sumando el «Tiempo de Retención» de la tabla maestra a la «Fecha de Tramitación» del documento.

# 3.  Detalle de esfuerzo por bloque

Las tareas marcadas con '—' están incluidas en el tiempo de la primera tarea de su bloque.

| Blq. | Descripción de la tarea | Perfil | Días | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · Análisis y diseño técnico |  |  |  |  |
| A.1 | Análisis funcional: revisión de las 15 categorías, modelo de custodia, plazos y política de retención por tipo de notificación | SA | 1 | 8 h |
| A.2 | Diseño técnico del evolutivo y documentación del Change Request | SA | — | — |
| B · Tabla maestra Tipos de Notificación |  |  |  |  |
| B.1 | Modificación de la tabla maestra Tipos de Notificación: añadir campo «Tiempo de Retención» y parametrización de valores por tipo | Consultor | 0,5 | 4 h |
| C · Categoría de custodia y campo Fecha de Tramitación |  |  |  |  |
| C.1 | Creación de la categoría de custodia: estructura, campos de índice, modo solo lectura y seguridad diferenciada | SA | 0,5 | 4 h |
| C.2 | Configuración de políticas de retención en la categoría de custodia (fecha de eliminación calculada desde tabla maestra) | SA | — | — |
| D · WF de traslado a custodia (prototipo + duplicación × 15) |  |  |  |  |
| D.1 | Desarrollo del WF de traslado a custodia, detección de plazo 6 meses desde «Fecha de Tramitación», traslado, actualización de estado y registro de auditoría | SA | 0,5 | 4 h |
| E · Modificación de WF existentes en las 15 categorías |  |  |  |  |
| E.1 | Modificación del WF existente base en una categoría: incorporación del control de plazo y vinculación al WF de traslado | SA | 0,5 | 4 h |
| F · Políticas de retención por tipo de notificación |  |  |  |  |
| F.1 | Configuración y validación de las políticas de retención para cada tipo de notificación según tabla de plazos del cliente (5–10 años) | Consultor | 0,5 | 4 h |
| G · UAT y puesta en producción |  |  |  |  |
| G.1 | Pruebas integrales (UAT): ciclo completo desde tramitación → bloqueo a 6 meses → traslado a custodia → retención y eliminación | SA / Consultor | 0,5 | 4 h |
| G.2 | Puesta en producción y soporte post-implantación | SA | — | — |
| TOTAL ESTIMADO |  |  | 4 días | 32 h |

# 4.  Estimación económica

Servicios profesionales a una tarifa de 800 € por jornada de 8 horas.

| Blq. | Bloque de trabajo | Días | Tarifa/día | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Análisis y diseño técnico | 1 | 800 € | 800 € |
| B | Tabla maestra Tipos de Notificación (campo Tiempo de Retención) | 0,5 | 800 € | 400 € |
| C | Categoría de custodia + campo Fecha de Tramitación (×15) | 0,5 | 800 € | 400 € |
| D | WF de traslado: prototipo + duplicación para 15 categorías | 0,5 | 800 € | 400 € |
| E | Modificación WF existentes en 15 categorías | 0,5 | 800 € | 400 € |
| F | Políticas de retención por tipo de notificación | 0,5 | 800 € | 400 € |
| G | UAT y puesta en producción | 0,5 | 800 € | 400 € |
| TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES |  | 4 días | 800 € | 3200 € |

## Hitos de facturación

- 50 % del importe a la firma del documento de Change Request.

- 50 % restante a la firma del acta de aceptación (UAT).

Vigencia de esta aproximación de esfuerzo: 30 días desde la fecha del documento.

# 5.  Supuestos y condiciones

| Nº | Supuesto / Condición |
| --- | --- |
| 1 | Aproximación de esfuerzo sujeta a revisión. El alcance definitivo se recogerá en el documento de Change Request firmado por ambas partes antes del inicio de los trabajos. |
| 2 | La estimación de bloques C, D y E se basa en la metodología de prototipo + duplicación: se desarrolla o configura un elemento completo y se replica en las 15 categorías (~10 minutos por categoría en cada caso). |
| 3 | El cliente deberá facilitar la tabla completa de tipos de notificación con sus plazos de retención definitivos (entre 5 y 10 años) antes del inicio del bloque F. |
| 4 | El modelo de custodia (conservación hasta cumplir plazo vs. posible eliminación anticipada de Therefore™ Online a los 2 años) deberá acordarse con el cliente en la fase de análisis (bloque A) antes de iniciar la implementación. |

# 6.  Alcance excluido

- Desarrollo de informes o dashboards de seguimiento del estado de custodia y retención.

- Cualquier modificación de sistemas externos al proyecto.

- Licencias adicionales de Therefore™ Online si fueran necesarias.

# 7. Firmas de aceptación

Las siguientes personas aprueban esta declaración de esta descripción de proyecto y están autorizadas a firmarlo.

| CANON España SAU Avda. Europa, 6 Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) España |  | Building Center SA - - - España |
| --- | --- | --- |
| FirmaLina |  | FirmaKutxa |
| Nombre Legible |  | Nombre Legible |
| cargo |  | Cargo |
| Fecha |  | Fecha |

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Spanish Edition

© Canon España S.A.U. 2025

Canon España S.A.U.

Canon Europe Limited

Avda de Europa, 6

28108 Alcobendas

MADRID

Canon.es