CANON ESPAÑA · THEREFORE™

FCC – NotifAPP

Change Request Forms

CR-01 · CR-02 · CR-03  |  09.05.2026

| CR | Título | Esfuerzo | Coste | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | WF Devolución post-aceptación en destinos | 4h | 400 € | Pendiente aprobación |
| CR-02 | Nuevo área 09 – Concesiones (9 destinos) | 4h | 400 € | Ejecutado – pendiente firma |
| CR-03 | CCC Centro de Cotización como criterio de reparto | 6h | 600 € | Pendiente aprobación |
| TOTAL |  |  | 14h | 1.400 € |

| CHANGE REQUEST FORM – CR-01/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Solicitud | CR-01/2026 | Fecha | 09.05.2026 |
| Solicitado por | Pablo Torres Garrido | Localización | Remoto |
| Proyecto | FCC – NotifAPP | Gestor Canon | Jose-Juan Jiménez-Requena |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |
| TÍTULO | WF Devolución post-aceptación en Zonas de Distribución |  |  |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA | Creación de un flujo de trabajo secundario de ejecución manual para la devolución al Dispatching Room desde las áreas de destino. La funcionalidad permite devolver notificaciones que ya hayan sido aceptadas por el equipo de tramitación. Alcance técnico: – Nuevo flujo de trabajo por cada categoría destino de devolución. – Registro del evento en el historial de trazabilidad y adaptación de scripts. – Aplicación en todas las categorías destino afectadas. |  |  |
| OBJETIVO | Habilitar que los equipos de tramitación puedan devolver notificaciones ya aceptadas al Dispatching Room cuando se detecte un error de clasificación o se requiera una reclasificación. Petición específica de Notifica. |  |  |
| EFECTOS / IMPACTO | Sin impacto sobre el flujo base ni sobre las notificaciones ya tramitadas. El historial registra el evento de devolución garantizando la trazabilidad completa del proceso. |  |  |
| EVALUACIÓN |  |  |  |
| Esfuerzo estimado adicional | 4 horas | Coste asociado | 400,00 € |
| Fecha propuesta de entrega | A convenir con FCC | Efectos sobre planificación | Ninguno. Trabajo adicional fuera de alcance base. |
| Comentarios FCC |  |  |  |
| AUTORIZACIONES |  |  |  |
| Decisión FCC Project Manager | Aceptado / Retrasado / Abierto / Rechazado |  |  |
| Fecha |  | Comentarios |  |
| Decisión Canon Project Manager | Aceptado / Retrasado / Abierto / Rechazado |  |  |
| Fecha |  | Comentarios |  |
| ENTREGA |  |  |  |
| Entrega del Change Request | — | Fecha de Entrega |  |

| CHANGE REQUEST FORM – CR-02/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Solicitud | CR-02/2026 | Fecha | 09.05.2026 |
| Solicitado por | Pablo Torres Garrido | Localización | Remoto |
| Proyecto | FCC – NotifAPP | Gestor Canon | Jose-Juan Jiménez-Requena |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |
| TÍTULO | Creación del área de tramitación 09 – Concesiones (9 destinos) |  |  |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA | Creación de una categoría documental área de tramitación denominada "09 – Concesiones" con 9 destinos independientes, destinada a recibir las notificaciones de los nuevos CIFs que FCC incorpore a las descargas del servicio. Alcance técnico: – 1 Nueva categoría documental de destino bajo plantilla estándar. – Creación de flujo de trabajo asociado. – Grupos de seguridad con filtrado por equipo. NOTA: Este evolutivo ya ha sido ejecutado. La presente CR formaliza el cambio a efectos de control de alcance y facturación. |  |  |
| OBJETIVO | Ampliar la cobertura del servicio NotifAPP para dar cabida a las notificaciones dirigidas al área de Concesiones de FCC, con equipos de tramitación diferenciados y bajo la misma estructura estándar del proyecto. |  |  |
| EFECTOS / IMPACTO | Incremento del árbol documental en una nueva categoría. La consulta de búsqueda global se actualiza automáticamente para incluir el nueva área. Sin impacto sobre la estructura existente. |  |  |
| EVALUACIÓN |  |  |  |
| Esfuerzo estimado adicional | 4 horas | Coste asociado | 400,00 € |
| Fecha propuesta de entrega | A convenir con FCC | Efectos sobre planificación | Ninguno. Trabajo adicional fuera de alcance base. |
| Comentarios FCC |  |  |  |
| AUTORIZACIONES |  |  |  |
| Decisión FCC Project Manager | Aceptado / Retrasado / Abierto / Rechazado |  |  |
| Fecha |  | Comentarios |  |
| Decisión Canon Project Manager | Aceptado / Retrasado / Abierto / Rechazado |  |  |
| Fecha |  | Comentarios |  |

| CHANGE REQUEST FORM – CR-03/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Solicitud | CR-03/2026 | Fecha | 09.05.2026 |
| Solicitado por | FCC - Notifica | Localización | Remoto |
| Proyecto | FCC – NotifAPP | Gestor Canon | Jose-Juan Jiménez-Requena |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |
| TÍTULO | CCC Centro de Cotización como criterio de reparto al equipo de nómina |  |  |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA | Incorporación del campo CCC (Centro de Cotización) como atributo de distribución en la lógica del Dispatching Room, de forma análoga al tratamiento actual del campo DNI. El objetivo es asociar equipos de nómina a cada CCC y automatizar la derivación de notificaciones al equipo correspondiente. Alcance técnico: – Análisis de disponibilidad del campo CCC en la estructura de índices. – Adaptación de la tabla maestra “Reglas de Reparto” para asociar equipos de nómina por CCC. – Modificación del script "Repartidor Zonas por Tipo" para evaluar el CCC y derivar la notificación. – Validación y pruebas funcionales del nuevo criterio de reparto. |  |  |
| OBJETIVO | Automatizar la distribución de notificaciones en función del Centro de Cotización (CCC) del organismo emisor, reduciendo intervenciones manuales en el Dispatching Room y mejorando la precisión del reparto hacia los equipos de nómina correspondientes. |  |  |
| EFECTOS / IMPACTO | Nueva lógica de reparto en el WF del Dispatching Room. Las notificaciones con CCC informado serán derivadas automáticamente sin requerir intervención del operador. Las notificaciones sin CCC seguirán el flujo estándar existente. Requiere que los registros de la tabla maestra de Equipos de Tramitación sean actualizados con el CCC correspondiente por parte de FCC. |  |  |
| EVALUACIÓN |  |  |  |
| Esfuerzo estimado adicional | 6 horas | Coste asociado | 600,00 € |
| Fecha propuesta de entrega | A convenir con FCC | Efectos sobre planificación | Ninguno. Trabajo adicional fuera de alcance base. |
| Comentarios FCC |  |  |  |
| AUTORIZACIONES |  |  |  |
| Decisión FCC Project Manager | Aceptado / Retrasado / Abierto / Rechazado |  |  |
| Fecha |  | Comentarios |  |
| Decisión Canon Project Manager | Aceptado / Retrasado / Abierto / Rechazado |  |  |
| Fecha |  | Comentarios |  |