Therefore

Gestion de facturas

Ficha de Documento

| Título de Documento | Especificaciones funcionales y diseño técnico |
| --- | --- |
| Fecha del documento | 08.09.2025 |
| Proyecto | Gestión de Facturas de Proveedores |
| Autor/es del Documento | Jose-Juan Jimenez-Requena |
| Cliente | Kutxabank Seguros |
| Interlocutor/es del Cliente | -- |
| Documentos Relacionados | OPP-2072186 DS-0069144 – Estimación Económica.pdf KUITXABANK – Test de aceptación de usuario.pdf |

Historial de Documento

| Versión | Fecha | Comentarios | Modificado por |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08.09.2025 | Documento original (Draft1) | JJ Jimenez Requena |
| 1.1 | 19.09.2025 | Versión final tras correcciones | JJ Jiménez Requena |

Contenido

Confidencialidad	5

Clausulas adicionales	5

Introducción	6

Objetivos	6

Exclusiones expresas	6

Claves del Proyecto	7

Situación actual de licenciamiento	7

Ampliación de licencias para el proyecto de facturas	7

Modos de Acceso a la Plataforma	7

Beneficios esperados	8

Definición del proyecto	9

Construcción de repositorio completo	9

Definición de flujos de trabajo	9

Repositorio Documental	10

Tablas Maestras	10

Sociedades	10

Tipos de Factura	11

Estados de Factura	11

Jerarquía de Solicitantes y Aprobadores	12

Centros de Coste	13

Tipos de Pago	14

Registro de Operación	15

Facturas de Proveedores	15

Cabecera	15

Importes	16

Registros ERP	16

Pestaña: Trazabilidad	16

Registro	16

Historial	16

Pestaña: Reglas de Aprobación	17

Jerarquía de Aprobación	17

Flujos de Trabajo (WF)	18

WF – Extracción de Datos mediante IA (Smart Capture)	18

Descomposición del proceso	18

Workflow de revisión y aprobación de facturas	19

Descomposición del proceso	19

Actividades del proyecto	20

Test de aceptación de usuario (UAT)	21

Pruebas y trabajos realizados	21

Base de Estimación Económica	22

Estimación económica (resumen)	22

Hitos de Facturación	22

Primer Hito	22

Segundo Hito	22

Firmas de aceptación	23

Anexo 1 – Formatos de comunicaciones eMail	24

Anexo 2 – Acceso a los sistemas de Kutxabank	25

Anexo 3 – Contrato de Servicio	26

Canon Software Support	26

Tabla de imágenes

Fig 1.	Relación de categorías documentales	9

Fig 2.	Ejemplo flujo de trabajo aprobación de facturas	9

Fig 3.	Ficha Tabla Sociedades	10

Fig 4.	Ficha Tipos de Facturas	11

Fig 5.	Ficha estados de Facturas	11

Fig 6.	Ficha Reglas de aprobación	12

Fig 7.	Ficha Centros de Coste	13

Fig 8.	Ficha Tipos de Pago	14

Fig 9.	Categoria Facturas (Principal)	15

Fig 10.	Categoria Facturas (Trazabilidad)	16

Fig 11.	Categoria Facturas (Reglas de Aprobacion)	17

Fig 12.	WF – Extracción de Datos Smart Capture	18

Fig 13.	WF – Revisión y Aprobación de facturas	19

Fig 14.	Plantilla eMail para notificaciones	24

# Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial, y se proporciona sólo para propósitos internos. KUTXABANK ASEGURADORA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., (en adelante KUTXABANK SEGUROS) está de acuerdo en que sólo revelará esta información a aquellos de sus empleados que sea necesario.

Además, KUTXABANK SEGUROS se compromete a no revelar esta información, o cualquier parte de esta, a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de Canon España, S.A.U., de ahora en adelante Canon.

## Clausulas adicionales

Esta disposición no se aplicará a la información que sea pública, o se conozca legítimamente de otra fuente, que no sean Canon o cualquiera de sus filiales.

Por otra parte, Canon se compromete a mantener la confidencialidad de los datos contenidos en el futuro informe y a no publicarlos parcial o totalmente, o su cesión a terceros, sin el permiso previo por escrito de KUTXABANK SEGUROS.

Copyright © Canon España S.A.U.  2025

# Contenido uat

## Objetivos

El objetivo de este documento es disponer de una confirmación por parte de KUTXABANK SEGUROS de que los hitos pactados en la definición del proyecto de Gestión de Facturas han sido realizados y entregados a los usuarios que se designaron para recibirla.

## Pruebas y trabajos realizados

A continuación, se muestra el listado de los elementos de control realizados una vez los desarrollos han sido concluidos y sobre los que se incluyó la comprobación del funcionamiento general del sistema de gestión documental, que de ser correcto debe marcarse como tal.

| Descripción de la formación ofrecida | OK |
| --- | --- |
| Creación de todas las categorías documentales y maestros. | ☒ |
| Relación entre Categorías de Operación y Maestros sin errores | ☒ |
| Flujos de trabajo de todas las categorías de zona operativos | ☒ |
| Flujo de Trabajo de Gestión de Facturas operativo y correcto en las reglas de uso establecidas | ☒ |
| Correcta asignación dinámica de tareas en función de los Maestros definidos por la aplicación | ☒ |
| Inserción correcta de facturas desde la Herramienta de extracción de datos Smart Capture | ☒ |
| Correcto formato de las notificaciones a usuarios desde los flujos de trabajo | ☒ |
| Correcta ubicación y seguridad aplicada para el proyecto | ☒ |

| Pruebas de usuario programadas | OK |
| --- | --- |
| Carga de Facturas para extracción | ☐ |
| Mecanismo de extracción correcto y traslado a categoría de gestión | ☒ |
| Simulación de escenarios de Flujo de trabajo de gestión de facturas. |  |
| Comprobación de asignación de tareas a grupos correctos (Aprobadores, gestores) | ☒ |
| Comprobación de funcionamiento de circuito Aprobación completa | ☒ |
| Comprobación de circuito con rechazo | ☒ |

# Firmas de aceptacion

Las siguientes personas aprueban esta relación de pruebas satisfactorias (UAT). Finalizadas las configuraciones necesarias y comprobados los puntos Indicados y recogidos en este documento, la implementación del proyecto se da por terminada.

| CANON España SAU Avda. Europa, 6 Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) España |  | KUTXABANK SEGUROS |
| --- | --- | --- |
| Firma Canon |  | Firma Cliente |
| Nombre Legible JJ Jimenez Requena |  | Nombre Legible |
| Cargo Solutions Architect Manager |  | Cargo |
| Fecha 24.12.2024 |  | Fecha |

Canon España, S.A.U. - Parque Empresarial La Moraleja - Avda de Europa, 6 281 08 Alcobendas - (Madrid) – España

Registro Mercantil de Madrid - Tomo 5684, Sección 8ª, Folio 176, Hoja M-93003, inscripción 114ª de fecha 30 de marzo de 1.993 - N.I.F. A28122125

www.canon.es